Tuchola, dnia 13.08.2018r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. www.pk.tuchola.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S 121 - 275195 z dnia 27.06.2018r

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

- W rozdziale IV w pkt. 9 zmienia się treść ppkt. 4), który otrzymuje brzmienie :

- Płatności będą dokonywane zgodnie z następującą zasadą:

- 10 % ceny za wykonanie prac projektowych – po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Kwota ta może być podzielona na dwie równe części – pierwsza płatna po opracowaniu projektu budowlanego i złożeniu wniosku o wydanie decyzji, druga część – po zakończeniu i odbiorze bez uwag pozostałych dokumentów dokumentacji projektowej,

- 80 % za pozycję podlegającą odbiorowi (roboty wykonane i potwierdzone przez Inżyniera) -  płatne kwartalnie proporcjonalnie do postępu i wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- 5 % po dostarczeniu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót, takich jak: zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, prób, badań, komplet operatu kolaudacyjnego,

- 5 % po zakończeniu i odbiorze robót bez wad oraz po podpisaniu protokołu końcowego wykonania robót ( po wydaniu Świadectwa Przejęcia).

- W rozdziale X pkt. -  ramka zmienia się na :

Oferta – Przetarg na:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

nie otwierać przed 04.09.2018r. godz. 11:15

- W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie ;

      - Oferty należy składać do dnia 04.09.2018r. do godziny 11:00  w  sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. ul. Świecka 68.

      - Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2018r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali  narad.

Prezes Zarządu

Małgorzata Oller